赞比亚中铜矿业有限公司

招标文件

（设计、服务类）

项目名称：赞比亚中铜矿业硫磺制硫酸项目设计及服务

招标及谈判代理机构：深圳市如茵生态环境建设有限公司

二○一九年   月

# 第一部分  投标邀请函

深圳市如茵生态环境建设有限公司受托，就赞比亚中铜矿业硫磺制硫酸项目设计及服务进行国内招标，现邀请合格的投标人参加。

一、采购人： 赞比亚中铜矿业有限公司（CHINA COPPER MINES LIMITED,简称“CCM”） 。

二、项目名称：赞比亚中铜矿业硫磺制硫酸项目设计及服务

三、招标及谈判代理机构：深圳市如茵生态环境建设有限公司

四、项目说明：

1、地点：赞比亚铜带省（Copperbelt）钦戈拉市（Chingola）Fitula矿山；

2、项目内容：

（1）10万吨/年的硫磺制硫酸，产品：98%浓硫酸；

（2）装置设计产能为10万吨/年，装置应有20%（12万吨/年）的增产能力；在外部条件变化时，装置在设计产能50%（5万吨/年）时也能正常生产；

（3）本装置不设计发电工序,废热锅炉产生的蒸汽用于熔硫、装置外矿浆搅拌等，矿浆搅拌所用蒸汽参数待定。

3、咨询服务主要内容：

（1）10万吨/年的硫磺制硫酸项目技术方案设计，方案中包括但不限于：制酸装置设计、施工图设计、非标设备施工图和竣工图、项目投资概算及施工图预算的编制；

（2）设备制造及安装、材料选型、项目建设、系统调试、验收及培训等以及其他相关技术的咨询；

（3）生产准备所需物质（原料、工器具、劳动保护用品等）名称及数量。

五、投标人资格要求：

1、中国境内合法注册的独立企业法人或事业法人，具备有效的营业执照；

2、企业业绩：近三年完成5万吨/年及以上的硫酸生产项目1项及以上，或近三年完成5万吨/年及以上的硫酸生产项目全过程技术咨询服务2项及以上；赞比亚或刚果的同类业绩优先。

3、人员业绩：项目负责人近三年至少担任过一个5万吨/年及以上的硫酸生产项目建设的负责人或同等规模全过程技术咨询项目的负责人。其他人员具有3年以上硫酸生产相关技术服务工作经验，应包括方案设计、概算、机电设计、安装、土建、采购相关专业技术人员。

4、信誉及要求：未处于财产被接管、解冻、破产状态，近5年无安全生产事故及其他不良记录，无重大违法违规记录，无国家或行业禁止性准入资格条件。

六、投标报名时间及费用：

时间：   年   月   日   时   分；报名方式为：               ；

文件费： 200 元/份；支付方式：转账/现金；采购文件售后不退。

七、投标文件的提交时间、地点：

第一轮纸质投标文件递交的截止时间为：   年   月   日   时   分；

提交方式：           ；地点为：深圳市南山区             ；

八、评标及定标

由代理机构邀请相关人员对标书进行评定，邀请中标候选人进行交流谈判，最终确定中标人。

九、商务性谈判会时须出示以下证件原件（明示件）：

1、法定代表人身份证明书或授权委托书（原件）

2、身份证（原件及复印件）；

3、营业执照副本或加盖法定代表人印章和公章的复印件；

4、资质证书副本或加盖法定代表人印章和公章的复印件；

5、竞争性谈判会议投标人拟派参加人员：法定代表人或其授权委托人、项目负责人以及经济、技术类人员；

十、招标及谈判代理机构：

机构名称：深圳市如茵生态环境建设有限公司

联系人：  顾先生           联系电话：18194063903 / 0755-26972803

地点：

第二部分  投标人须知

一、说明：

1. 采购人

系指赞比亚中铜矿业有限公司（CHINA COPPER MINES LIMITED,简称“CCM”）。

2. 招标及谈判代理机构

系指深圳市如茵生态环境建设有限公司。

3. 合格投标人

3.1具有本项目服务供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.3其它；

（1）企业业绩：近三年完成5万吨/年及以上的硫酸生产项目1项及以上，或近三年完成5万吨/年及以上的硫酸生产项目全过程技术咨询服务2项及以上；赞比亚或刚果的同类业绩优先。

（2）人员业绩：项目负责人近三年至少担任过一个5万吨/年及以上的硫酸生产项目建设的负责人或同等规模全过程技术咨询项目的负责人。其他人员具有3年以上硫酸生产相关技术服务工作经验，应包括方案设计、概算、机电设计、安装、土建、采购相关专业技术人员。

（3）信誉及要求：未处于财产被接管、解冻、破产状态，近5年无安全生产事故及其他不良记录，无重大违法违规记录，无国家或行业禁止性准入资格条件。

3.4 本次采购项目不接受/接受联合体报价。

4. 报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加报价有关的费用。二、投标文件编制

5. 投标文件构成

投标文件由资格证明文件、技术文件及商务文件构成。

5.1 法定代表人或授权代理人签署的报价申请及声明（附件一）

5.2 资格证明文件

（1）经年检合格的营业执照副本复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人授权书（附件二），如法定代表人参加报价，提供法定代表人证书复印件或身份证复印件（加盖公章）；

（3）投标人企业业绩：

近三年完成同类业绩一览表（附件三）及对应合同的协议书部分；

（4）投标人人员业绩：

项目负责人及项目组成员简历表（附件四）及人员的相关证书；

项目负责人业绩需附合同的协议书部分；

（5）需要提交的其它文件。

谈判小组在需要时，可要求投标人在一定期限内提供资格证明原件。

5.3 技术文件

（1）技术文件中应包含以下内容：

①10万吨/年的硫磺制酸项目全过程技术方案设计，方案中包括但不限于：制酸装置设计、施工图设计、非标设备施工图和竣工图、项目投资概算及施工图预算的编制；

②设备制造及安装、材料选型的方案；

③项目建设、系统调试、验收及培训等以及其他相关技术的可行性建议；

④设计方案的特点及优势说明

⑤备选方案（若有）。

（2）方案设计及技术咨询质量、价格等要求：

①按照国家和行业最新现行有关设计规范和业主要求（委托书）进行设计，同时要达到赞比亚当地环保要求。

②技术方案合理、可行，余热不需要发电，直接用于铜冶炼。

③方案应按满足生产功能、经济实用、质量可靠、安全环保、协调美观的原则尽可能优化设计，并提供建设性建议（包括备选方案）供业主参考。

④设计方案应由采购人审定后再进行施工图设计，设计深度应达到编制招标控制价和工程量清单以及施工要求。

⑤设备及材料选型过程中的服务：设备及材料选型过程中，需要进行厂家实地调研的，投标人应对调研设备可行、可靠性及性价比向采购人提供专业技术指导，确保设备符合设计要求，质量可靠，价格合适。

⑥现场土建及设备安装过程中的服务：提供技术咨询和专业意见，以文本方式提交，供采购人参考、存档，并安排专业技术人员在现场提供施工技术指导。

⑦设备验收、调试及技术培训服务：对现场设备验收，调试提供技术咨询和专业意见，对采购人相关人员提供技术培训，并以文本方式提交，供采购人参考、存档。

5.4 商务文件

1）报价一览表（附件五）；

2）谈判报价明细表（附件六）；

3）其他。

6. 谈判报价

6.1 本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在谈判后根据谈判小组的要求再次报价。报价含完成本项目全部咨询服务内容所需的人工费、设备费、管理费、利润、税金以及验收费等一切费用。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。

6.2 最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

6.3 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

7. 报价文件装订与编写

7.1投标人必须将投标文件（一份正本、二份副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册（需要胶装），并在首页编制“报价文件目录”。

三、报价文件递交

8. 报价文件递交时间和地点

8.1 投标人代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因采购文件的修改推迟报价截止日期的，则按招标及谈判代理机构另行通知规定的时间递交。

8.2 招标及谈判代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的报价文件。

9. 报价文件签收

9.1 招标及谈判代理机构于报价截止时间前接收合格的报价文件，投标人授权代表同时签字确认。

9.2 报价文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

9.3 对投标人提交的报价文件在报价截止时间后不予退还。

四、评审与谈判

10. 综合评审

10.1 谈判小组严格按照采购文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

（1） 最终报价的合理性和客观性；

（2） 整体服务方案的合理优化、先进性；

（3） 服务响应及商务响应偏离情况；

（4） 投标人资信情况和履约能力；

（5） 投标人的经营业绩；

（6） 优惠条件等；

（7） 其他。

10.2 无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝，招标及谈判代理机构有权依法追究投标人的法律责任。

（1） 提供虚假材料谋取成交的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3） 恶意串通报价的；

（4） 其他任何有企图影响谈判结果公正性的活动。

11. 确定成交投标人

谈判小组根据采购文件确定的评审方法，根据采购人的授权直接确定成中标人。

12. 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向投标人或者其他与评审无关的人员透露。

13. 特殊情况下的处理方法

出现下列情形之一的，谈判小组将否决所有投标人的报价。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最终报价均超过了项目投资预算的；
（3） 因重大变故，采购任务取消的。

14、补充说明

中标人签订合同后，采购人向中标人提供项目相关技术指标及资料，时间原则上不超过10日历天。详细方案设计时间，收到采购人提供的资料后原则上不超过90日历天（其中包含：方案设计、施工图设计、投资概算，招标人审定设计方案时间在外）内完成全部方案设计工作，具体以合同约定为准。

五、解释权

15. 本采购文件的最终解释权归招标及谈判代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标及谈判代理机构的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标及谈判代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三部分  附   件

附件一：

## 报  价  函

致深圳市如茵生态环境建设有限公司：

根据贵方组织的赞比亚中铜矿业硫磺制硫酸项目设计及服务的竞争性谈判文件，我方愿以人民币￥         元（大写：            ）的总价，按招标文件条件要求提供全过程技术咨询服务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的报价文件被接受，我们将履行竞争性谈判采购文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交投标人的权力。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

4、我们同意按采购文件规定交纳保证金、成交服务费、公证费，遵守贵机构有关采购的各项规定。

5、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

6、我方的报价文件自报价文件递交截止之日起有效期为90日。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                                  邮政编码：

电    话：                                  传    真：

开户单位：                         开户银行：

帐    号：

投标人单位全称（印章）

法定代表人或授权代理人签字：                          年   月   日

附件二：

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于           （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织赞比亚中铜矿业硫磺制硫酸项目设计及服务的竞争性谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附代理人身份证复印件

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人签字________________

被授权人签字__________________

附件三：

## 近三年完成同类业绩一览表

| 使用单位 | 项目名称 | 规模 | 服务周期 | 合同价格 （万元） | 服务内容及 服务质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可按同样格式扩展

附件四：

## 项目负责人简历表

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 | 项目名称 | 规模 |  | 服务周期 | 合同价格 （万元） | 服务内容及服务质量 |

备注：其他服务人员简历表参照本表编制。

附件五：

## 报 价 一 览 表

投标人名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

|  | 总 价 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 小写： |
| 项目负责人 | 姓名： 职称级别： 其他： |
| 其他优惠及承诺 |  |
| 对采购文件的认同程度 |  |

备注：本报价一览表必须单独密封（一式三份），否则按无效报价处理

年   月   日

附件六：

## 报价明细表

投标人名称：（公章）                 法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日